监测劳务费最高限价预算表

| 序 号 | 项 目 | 数 量（点） | 次 数（次） | 控制单价（元/点·次） | 控制合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料、埋设费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平位移基本控制网 | 3 | 1 | 130 | 390 |  |
| 2 | 高程基本控制网 | 3 | 1 | 130 | 390 |  |
| 3 | 测斜管材料、钻孔埋设费 | 285 | 1 | 120 | 34200 |  |
| 4 | 水位管材料、钻孔埋设费 | 96 | 1 | 120 | 11520 | 8孔 |
| 5 | 围护桩顶水平位移及沉降 | 35 | 1 | 40 | 1400 |  |
| 6 | 周边地表沉降监测 | 19 | 1 | 40 | 760 |  |
| 7 | 周边建筑沉降监测 | 14 | 1 | 40 | 560 |  |
| 8 | 邻近建筑物裂缝观测 | 300 | 1 | 40 | 12000 |  |
| 9 |  |  |  | 小计 | 61220 |  |
| 二 | 基坑观测费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平位移基本控制网观测 | 3 | 2 | 600 | 3600 |  |
| 2 | 高程基本控制网观测 | 1 | 2 | 300 | 600 |  |
| 3 | 深层土体水平位移（测斜） | 285 | 30 | 7 | 59850 |  |
| 4 | 地下水位 | 8 | 30 | 30 | 7200 |  |
| 5 | 桩顶沉降监测 | 35 | 30 | 30 | 31500 |  |
| 6 | 桩顶水平位移监测 | 35 | 30 | 40 | 42000 |  |
| 7 | 周边地表沉降 | 19 | 30 | 30 | 17100 |  |
| 8 | 周边建筑沉降监测 | 14 | 30 | 30 | 12600 |  |
| 9 | 邻近建筑水平位移监测 | 14 | 30 | 40 | 16800 |  |
| 10 | 邻近建筑倾斜监测 | 14 | 3 | 300 | 12600 |  |
| 11 | 邻近建筑物裂缝观测 | 300 | 1 | 13 | 3900 |  |
| 12 |  |  |  | 小计 | 207750 |  |
| 三 | 上部主体建筑监测费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高程基本控制网观测 | 3 | 1 | 300 | 900 |  |
| 2 | 沉降监测 | 137 | 10 | 30 | 41100 |  |
| 3 | 垂直度监测 | 80 | 5 | 300 | 120000 |  |
| 4 |  |  |  | 小计 | 162000 |  |
| 四 | 合 计(元) | （一）+（二）+（三） |  |  | 430970 |  |
| 五 | 现场施工安全措施费（2％） | （四）×2% |  |  | 8619 |  |
| 六 | 总计 | （四）+（五） |  |  | 439589 |  |

注：1.表中列项全部均需报单价，监测劳务费采用单价包干的方式，投标单价包括但不限于人工费、管理费、差旅费、利润、税金等费用。投标人必须自行考虑本项目在实施期间一切可能发生的费用。监测费按实际完成工作量结算，结算时单价不作调整。

2.报价表中所列数量是估算的预计数量，仅为投标参考数量，招标人不承诺每项服务的实际数量，具体数量以现场实际为准，投标人应自行考虑成本风险。

3.本项目设置最高投标限价及单价限价，投标总价超过最高投标限价或投标报价中的单价超过相应的单价限价时，投标文件将做废标处理。

投标文件

工程名称：福厝·漳港拾里项目基坑监测及主体建筑物沉降、垂直度观测劳务

投 标 人：                                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：            (签字或盖章)

日   期：　    　年　  　月　   　日

一、报价书

| 序 号 | 项 目 | 数 量（点） | 次 数（次） | 控制单价（元/点·次） | 单价（元/点·次） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料、埋设费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平位移基本控制网 | 3 | 1 | 130 |  |  |  |
| 2 | 高程基本控制网 | 3 | 1 | 130 |  |  |  |
| 3 | 测斜管材料、钻孔埋设费 | 285 | 1 | 120 |  |  |  |
| 4 | 水位管材料、钻孔埋设费 | 96 | 1 | 120 |  |  | 8孔 |
| 5 | 围护桩顶水平位移及沉降 | 35 | 1 | 40 |  |  |  |
| 6 | 周边地表沉降监测 | 19 | 1 | 40 |  |  |  |
| 7 | 周边建筑沉降监测 | 14 | 1 | 40 |  |  |  |
| 8 | 邻近建筑物裂缝观测 | 300 | 1 | 40 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 二 | 基坑观测费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平位移基本控制网观测 | 3 | 2 | 600 |  |  |  |
| 2 | 高程基本控制网观测 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |
| 3 | 深层土体水平位移（测斜） | 285 | 30 | 7 |  |  |  |
| 4 | 地下水位 | 8 | 30 | 30 |  |  |  |
| 5 | 桩顶沉降监测 | 35 | 30 | 30 |  |  |  |
| 6 | 桩顶水平位移监测 | 35 | 30 | 40 |  |  |  |
| 7 | 周边地表沉降 | 19 | 30 | 30 |  |  |  |
| 8 | 周边建筑沉降监测 | 14 | 30 | 30 |  |  |  |
| 9 | 邻近建筑水平位移监测 | 14 | 30 | 40 |  |  |  |
| 10 | 邻近建筑倾斜监测 | 14 | 3 | 300 |  |  |  |
| 11 | 邻近建筑物裂缝观测 | 300 | 1 | 13 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 三 | 上部主体建筑监测费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高程基本控制网观测 | 3 | 1 | 300 |  |  |  |
| 2 | 沉降监测 | 137 | 10 | 30 |  |  |  |
| 3 | 垂直度监测 | 80 | 5 | 300 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 小计 |  |  |
| 四 | 合 计(元) | （一）+（二）+（三） |  |  |  |  |  |
| 五 | 现场施工安全措施（2％） | （四）×2% |  |  |  |  |  |
| 六 | 总计 | （四）+（五） |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项全部均需报单价，监测劳务费采用单价包干的方式，投标单价包括但不限于人工费、管理费、差旅费、利润、税金等费用。投标人必须自行考虑本项目在实施期间一切可能发生的费用。监测费按实际完成工作量结算，结算时单价不作调整。

2.报价表中所列数量是估算的预计数量，仅为投标参考数量，招标人不承诺每项服务的实际数量，具体数量以现场实际为准，投标人应自行考虑成本风险。

3.本项目设置最高投标限价及单价限价，投标总价超过最高投标限价或投标报价中的单价超过相应的单价限价时，投标文件将做废标处理。

投标人（盖章）：

时间：  年   月   日

二、承诺函

中化明达（福建）地质勘测有限公司：

根据贵司发布的福厝·漳港拾里项目基坑监测及主体建筑物沉降、垂直度观测劳务招标文件，我司具备履行合同所需的设备和专业能力，否则产生不利后果由我方承担责任，特此承诺。

投标单位(盖章)：

时间：  年  月  日